|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ  **HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ**  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ |  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ |
|  |  | *Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2025* |

**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**(Lần: 4)

Đề tài: Hệ thống kiểm soát đạo văn

Cán bộ hướng dẫn:

1. Họ và tên: Đỗ Văn Thực Đơn vị:

Sinh viên thực hiện:

1. Mã sinh viên: CT050244 Họ và tên: Trần Đức Tài

Tiến độ thực hiện *từng* *công việc* cần thực hiện trong đồ án:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Công việc của đồ án** | **SV thực hiện** | **Tiến độ (%)** |
| 1 | Quản lý người dùng | Trần Đức Tài | 100% |
| 2 | Tải lên và kiểm tra tài liệu | Trần Đức Tài | 100% |
| 3 | Phân tích kết quả kiểm tra | Trần Đức Tài | 90% |
| 4 | Quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu | Trần Đức Tài | 100% |
| 5 | Thống kê và báo cáo | Trần Đức Tài | 90% |

**SINH VIÊN ước lượng** *tổng thể* tỷ lệ nội dung công việc đồ án đã thực hiện được: 90%.

**CÁN BỘ HƯỚNG DẪN đánh giá** *tổng thể* tỷ lệ nội dung công việc đồ án đã đạt được: .......%.

Đánh giá mức độ hoàn thành *kế hoạch đồ án* đến thời điểm báo cáo:

Chưa hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành vượt mức

Tinh thần, thái độ của sinh viên trong việc tìm kiếm tài liệu, nghiên cứu và thực hiện ĐATN trong thời gian qua:

Tích cực Vừa phải Rất thụ động

Tinh thần, thái độ của sinh viên trong việc gặp gỡ, trao đổi với GVHD các nhiệm vụ thực hiện ĐATN:

Thường xuyên Không thường xuyên Không gặp

Đánh giá khả năng hoàn thành *đồ án* đúng thời hạn:

Khả năng cao Có khả năng Khả năng thấp

Các ý kiến đề xuất với Khoa (nếu có):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NGƯỜI HƯỚNG DẪN** |  | **SINH VIÊN** |
|  |  | Tài  Trần Đức Tài |